BẢN ĐẶC TẢ PHÂN CHIA NHIỆM VỤ 3 TASK & QUY CHUẨN KẾT NỐI

Hệ thống Dự báo Vi cấu trúc Sổ lệnh (LOB) & Rủi ro Thanh khoản Crypto
(Phân công rành mạch 3 nhánh: Data Streamer - AI/Math Engine - Dashboard UI)

Ngày cập nhật: 17/10/2026 | Phiên bản: 2.0 (Strict Separation & Native Math Edition)

# (LƯU Ý: Các task, yêu cầu, công việc chi tiết, hướng làm được giao được đưa ra dựa trên chỉ định là có thể hoàn toàn thực hiện được theo hướng đó. Trong trường hợp khi làm nếu Agent nó có các hướng làm khác hoặc không thực hiện được theo hướng file này đưa thì hoàn toàn có thể chỉnh sửa task đó để thực hiện. Miễn sao đảm bảo thực hiện được yêu cầu của task (vd task1 data nếu không lấy được của binance tìm hướng lấy chỗ khác). Trường hợp hướng đi khác với file thì nhờ AI tổng hợp lại thành 1 mục nhỏ “hướng đi khác” và đưa vào .md. Để cho Agent khác dễ dàng nắm bắt và connect các task lại với nhau thành Project hoàn chỉnh.)

# PHẦN 1: NGUYÊN TẮC PHÂN CHIA & BẢN ĐỒ THƯ MỤC TỔNG THỂ

Để đảm bảo 3 thành viên / 3 AI chạy song song mà không dẫm chân lên nhau, dự án được phân định ranh giới chức năng tuyệt đối theo mô hình 3 lớp:

TASK 1 (Data Streamer Pipeline): Thuần túy là KÊNH TRUYỀN DẪN DỮ LIỆU. Chịu trách nhiệm cào dữ liệu lịch sử, kết nối WebSocket sàn Binance và duy trì luồng dữ liệu thô liên tục (real-time). Không đụng vào Machine Learning hay thuật toán dự báo.

TASK 2 (Math, ML & Analytics Engine): BỘ NÃO TOÁN HỌC & TÍNH TOÁN TOÀN DIỆN. Đảm nhận toàn bộ các công thức giải tích vi cấu trúc, mô hình học máy (XGBoost/Logistic), dự báo hướng giá ngắn hạn, mô hình rủi ro căng thẳng thanh khoản (Liquidity Stress), và đo lường tác động đến Lợi suất ngắn hạn (Return & PnL).

TASK 3 (Dashboard UI & Visualization): GIAO DIỆN HIỂN THỊ REAL-TIME. Nhận dữ liệu truyền dẫn từ Task 1 và nhận kết quả suy luận toán học từ Task 2 để hiển thị trực quan thành Liquidity Stress Meter, Heatmap và các biểu đồ cảnh báo.

## 1.1. Sơ đồ liên thông dữ liệu giữa 3 Task

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ TASK 1: KÊNH TRUYỀN DẪN DỮ LIỆU (DATA STREAMER PIPELINE)               │

│ ├─ Tải lịch sử trades từ Binance Data Portal: 7 - 14 ngày              │

│ ├─ Thu thập snapshot LOB 20 tầng qua REST API                          │

│ └─ Lắng nghe WebSocket real-time: @depth20@100ms & @trade               │

└───────────────────┬────────────────────────────────┬───────────────────┘

│ (data_train.parquet)           │ (Streamer Real-time)

▼                                ▼

┌──────────────────────────────────────┐  ┌──────────────────────────────┐

│ TASK 2: TÍNH TOÁN TOÁN HỌC & AI      │  │ TASK 3: STREAMLIT DASHBOARD  │

│ ├─ Toàn bộ công thức toán (MLOFI...) │  │ ├─ Khung hiển thị Real-time  │

│ ├─ Dự báo hướng giá ngắn hạn (ΔP)    │  │ ├─ Heatmap sổ lệnh 20 tầng   │

│ ├─ Dự báo rủi ro thanh khoản P(Stress)│ │ ├─ Đồng hồ Stress Meter      │

│ ├─ Đo lường tác động Lợi suất (Return)│ │ └─ Mock Data tự test độc lập │

│ └─ Xuất models/*.pkl & Bảng APA7     │  └──────────────┬───────────────┘

└───────────────────┬──────────────────┘                 │

│ (model_direction.pkl,              │

│  model_stress.pkl)                 │

▼                                    ▼

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ TÍCH HỢP HỆ THỐNG: Cắm trực tiếp Streamer (Task 1) và Model (Task 2)   │

│ vào Dashboard (Task 3) để hiển thị nhảy số thời gian thực mỗi 100ms!   │

└────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

## 1.2. Phân định ranh giới Cây thư mục dự án

Mỗi nhánh chỉ được phép thao tác trong thư mục thuộc quyền quản lý của mình:

project/

├── tài liệu/                           <-- NGUỒN TÀI LIỆU PDF ĐÃ CÓ

│   ├── High-frequency trading in a limit order book.pdf

│   ├── Multi-Level Order-Flow Imbalance in a Limit Order Book.pdf

│   └── orderbook.pdf

│

├── src/

│   ├── task1_data/                     <-- ĐỊA BÀN TASK 1 (TRUYỀN DẪN DỮ LIỆU)

│   │   ├── __init__.py

│   │   ├── historical_downloader.py    (Kéo trade history zip từ binance.vision)

│   │   ├── snapshot_collector.py       (Poll snapshot REST API tích lũy data train)

│   │   ├── websocket_streamer.py       (Class BinanceLOBStreamer hứng live stream)

│   │   └── README_TASK_1.md            (Biên bản bàn giao Task 1)

│   │

│   ├── task2_models/                   <-- ĐỊA BÀN TASK 2 (TÍNH TOÁN TOÁN HỌC & AI)

│   │   ├── __init__.py

│   │   ├── microstructure_math.py      (Code công thức MLOFI, OBI, Microprice)

│   │   ├── labeler.py                  (Gán nhãn Price Direction & Stress)

│   │   ├── train_direction.py          (Huấn luyện Logistic + XGBoost hướng giá)

│   │   ├── train_stress.py             (Huấn luyện mô hình xác suất Stress)

│   │   ├── return_analysis.py          (Tính toán Lợi suất ngắn hạn & Backtest PnL)

│   │   ├── evaluate_walkforward.py     (Kiểm định Walk-forward & xuất số liệu APA7)

│   │   ├── predictor.py                (Class ModelInference phục vụ chạy live)

│   │   └── README_TASK_2.md            (Biên bản bàn giao Task 2)

│   │

│   └── task3_dashboard/                <-- ĐỊA BÀN TASK 3 (GIAO DIỆN HIỂN THỊ)

│       ├── __init__.py

│       ├── app.py                      (Điểm khởi chạy Streamlit)

│       ├── mock_streamer.py            (Bộ sinh dữ liệu giả lập để test UI)

│       ├── components/

│       │   ├── depth_heatmap.py        (Biểu đồ nhiệt sổ lệnh & Depth curve)

│       │   ├── stress_meter.py         (Đồng hồ đo áp lực thanh khoản P(Stress))

│       │   └── return_monitor.py       (Theo dõi lợi suất ngắn hạn)

│       └── README_TASK_3.md            (Biên bản bàn giao Task 3)

│

├── data/                               <-- NƠI LƯU DỮ LIỆU (TASK 1 GHI, TASK 2 ĐỌC)

│   ├── raw/                            (Dữ liệu thô từ Binance)

│   └── processed/                      (Dataset hoàn chỉnh để train model)

│

├── models/                             <-- NƠI LƯU MÔ HÌNH (TASK 2 XUẤT RA)

│   ├── model_direction.pkl

│   ├── model_stress.pkl

│   └── scaler.pkl

│

└── outputs/                            <-- BÀN GIAO CHO NHÓM VIẾT BÁO CÁO APA7

├── tables/                         (File CSV bảng số liệu F1, MCC, Brier...)

└── figures/                        (File PNG: Confusion Matrix, Heatmap, PnL)

# PHẦN 2: ĐẶC TẢ CHI TIẾT TASK 1 – KÊNH TRUYỀN DẪN DỮ LIỆU (DATA PIPELINE & STREAMER)

## 2.1. Phân vai & Trách nhiệm

Người phụ trách: Kỹ sư Dữ liệu (Data Engineer / Network Pipeline)
Phạm vi thư mục: src/task1_data/, data/raw/, data/processed/
Mục tiêu cốt lõi: Thiết lập hệ thống 'đường ống' thu thập, đồng bộ và streaming dữ liệu thô sạch sẽ, ổn định 24/7. Task 1 KHÔNG đảm nhận phần toán học phức tạp hay mô hình học máy.

## 2.2. Yêu cầu của Thầy được giao cho Task 1 (Blueprint 05)

Mục 2.1 (Yêu cầu 1): Xây dựng pipeline thu thập/đọc dữ liệu Limit Order Book (LOB).

Mục 3.1: Tập trung vào cặp tiền BTC/USDT trên sàn Binance.

Mục 3.2: Kết hợp 2 nguồn dữ liệu: Binance WebSocket streams và Binance historical trade data.

Mục 3.3: Thu thập đúng cấu trúc raw fields: LOB snapshot (20 tầng giá bid/ask kèm khối lượng) và Trades (timestamp, price, qty, aggressor_side).

Mục 3.5: Lưu trữ dữ liệu tối ưu định dạng Parquet theo chuẩn Partition thời gian.

## 2.3. Quy định về Khung thời gian lấy dữ liệu (Data Timeframe)

1. Khung thời gian dữ liệu lịch sử (Historical Data để train model):

Nguồn: data.binance.vision (mục data/spot/daily/trades/BTCUSDT).

Thời lượng thu thập: Tải liên tục trong vòng 7 đến 14 ngày gần nhất (khoảng 1 - 2 tuần) hoặc 1-2 tháng hoặc của từ trước đến nay càng tốt (để sử dụng cho DL nhưng quá dài không có tác dụng trong ngắn hạn lắm linh hoạt chọn lựa nhưng đảm bảo tối thiểu). Khung thời gian này cung cấp hàng triệu dòng giao dịch, đủ để bắt trọn các pha biến động mạnh và các đợt giãn spread bất thường.

Dữ liệu LOB snapshot: Sử dụng module 'snapshot_collector.py' gọi REST API mỗi 200ms trong vòng 2-3 ngày để có tập snapshot đồng bộ khớp với trade.

2. Khung thời gian dữ liệu thời gian thực (Real-time Streaming):

Tần suất stream: Lắng nghe kênh 'btcusdt@depth20@100ms' (cập nhật mỗi 100ms) và kênh 'btcusdt@trade'.

Cửa sổ lưu trữ trượt (Rolling Buffer): Streamer duy trì một hàng đợi (Queue) lưu lại dữ liệu của 15 phút gần nhất trong bộ nhớ RAM để cấp cho Dashboard vẽ biểu đồ lịch sử trượt mà không gây tràn bộ nhớ.

## 2.4. Danh sách các đầu việc chi tiết phải thực hiện

Viết module 'historical_downloader.py': Tự động gửi request tải các file nén 'BTCUSDT-trades-YYYY-MM-DD.zip' từ data.binance.vision, giải nén và chuyển đổi sang file Parquet tối ưu dung lượng.

Viết module 'snapshot_collector.py': Định kỳ poll REST endpoint '/api/v3/depth?symbol=BTCUSDT&limit=20', lưu trữ danh sách [bids, asks] 20 tầng kèm timestamp chính xác.

Viết module 'websocket_streamer.py': Sử dụng thư viện websocket-client kết nối đa luồng vào 2 endpoint: wss://stream.binance.com:9443/ws/btcusdt@depth20@100ms và /ws/btcusdt@trade.

Đồng bộ hóa dữ liệu thời gian thực: Đảm bảo dữ liệu snapshot và trade được gắn timestamp đồng nhất, đóng gói thành dictionary chuẩn bị sẵn sàng cho Task 2 tính toán.

## 2.5. Tiêu chuẩn bàn giao & Interface Contract của Task 1

Task 1 bắt buộc bàn giao 2 sản phẩm chuẩn mực:

1. File dữ liệu lịch sử thô: 'data/raw/raw_lob_trades.parquet' chứa các cột:

timestamp (int64/datetime), mid_price (float), spread (float),

bids_p1..p20, bids_q1..q20, asks_p1..p20, asks_q1..q20,

trade_price, trade_qty, is_buyer_maker (bool - aggressor side)

2. Class kết nối Real-time: 'src/task1_data/websocket_streamer.py'

class BinanceLOBStreamer:

def __init__(self, symbol='BTCUSDT', buffer_minutes=15): ...

def start(self): ...  # Khởi chạy luồng WebSocket ngầm

def stop(self): ...

def get_latest_data(self) -> dict:

# Trả về snapshot mới nhất:

# {

#   'timestamp': float,

#   'mid_price': float, 'spread': float,

#   'bids': [[price, qty], ... 20 levels],

#   'asks': [[price, qty], ... 20 levels],

#   'recent_trades': list_of_dicts, # các lệnh khớp trong 100ms qua

#   'buffer_df': pd.DataFrame      # Dữ liệu 15 phút gần nhất

# }

## 2.6. Yêu cầu tạo biên bản bàn giao: 'src/task1_data/README_TASK_1.md'

Task 1 kết thúc phải tạo file Markdown tổng kết nêu rõ: Kích thước dữ liệu đã tải, kiểm thử độ trễ ping WebSocket (< 50ms), và hướng dẫn lệnh test độc lập.

# PHẦN 3: ĐẶC TẢ CHI TIẾT TASK 2 – TOÁN HỌC, HỌC MÁY, RỦI RO THANH KHOẢN & LỢI SUẤT

## 3.1. Phân vai & Trách nhiệm

Người phụ trách: Kỹ sư Mô hình & Nghiên cứu Định lượng (Quant / ML / Applied Math Engineer)
Phạm vi thư mục: src/task2_models/, models/, outputs/tables/, outputs/figures/
Mục tiêu cốt lõi: Đảm nhận TOÀN BỘ phần tính toán giải tích, công thức toán học vi cấu trúc, xây dựng mô hình dự báo hướng giá, mô hình đo lường rủi ro căng thẳng thanh khoản và lượng hóa tác động đến Lợi suất ngắn hạn.

## 3.2. Yêu cầu của Thầy được giao cho Task 2 (Blueprint 05)

Mục 2.1 & 2.2: Trả lời 5 câu hỏi nghiên cứu (RQ1 - RQ5) về thông tin trong LOB, tính ưu việt của OFI và tính ổn định khi volatility thay đổi.

Mục 2.4: Xây dựng công thức toán học Order-book Imbalance (OBI) và Order Flow Imbalance (OFI).

Mục 2.5: Thiết kế mục tiêu dự báo hướng giá mid-price ngắn hạn (Target Labeling).

Mục 2.6: Huấn luyện các mô hình phân loại: Logistic Regression (Baseline) và XGBoost Classifier.

Mục 2.8: Xây dựng Liquidity-stress model: Dự báo xác suất P(Stress | LOB, OFI, Trades).

Lời dặn của Thầy: Tính toán Lợi suất ngắn hạn (Return & PnL) và phân tích rủi ro thanh khoản tác động thế nào đến lợi suất.

Mục 2.9: Quy trình kiểm định Walk-forward validation bắt buộc (nghiêm cấm random shuffle).

Mục 4.1: Xuất đầy đủ các bảng chỉ số (F1, MCC, Brier) và hình ảnh phục vụ bài báo APA7.

## 3.3. Tài liệu nghiên cứu bắt buộc nạp cho AI của Task 2

Nạp chính xác 2 file PDF sau trong thư mục 'tài liệu/':

1. Multi-Level Order-Flow Imbalance in a Limit Order Book.pdf (Ke Xu, Martin D. Gould, Sam D. Howison – Oxford Mathematical Institute, 2019).

2. High-frequency trading in a limit order book.pdf (Marco Avellaneda & Sasha Stoikov – Quantitative Finance, 2008).

## 3.4. Hệ thống Mô hình Toán học Chi tiết (Native Equation Mode)

Dưới đây là các mô hình toán học chuẩn mực được chuyển giao nguyên bản từ các bài báo khoa học mà Task 2 bắt buộc phải lập trình:

### 1. Giá trung vi (Mid-price) và Chênh lệch giá (Spread)

Với a_t^1 và b_t^1 lần lượt là giá bán tốt nhất (Best Ask) và giá mua tốt nhất (Best Bid) tại thời điểm t:

Công thức (1) Mid-price:  mt=at1+bt12

Công thức (2) Spread:  Spreadt=at1-bt1

### 2. Giá vi mô có trọng số khối lượng (Microprice)

Microprice phản ánh giá kỳ vọng tức thời dựa trên sự chênh lệch khối lượng chờ tại tầng 1:

Công thức (3) Microprice:  Micropricet=bt1·qtask,1+at1·qtbid,1qtbid,1+qtask,1

### 3. Mất cân bằng sổ lệnh tĩnh (Order Book Imbalance - OBI)

Đo lường áp lực mua/bán tích lũy trên L tầng giá (kiểm tra tại L = 1, 5, 10, 20):

Công thức (4) OBI đa tầng:  OBIt,L=l=1Lql,tbid-l=1Lql,taskl=1Lql,tbid+l=1Lql,task∈[-1,+1]

### 4. Dòng lệnh mất cân bằng động đa tầng (Multi-Level OFI - MLOFI của Oxford 2019)

Biến thiên dòng lệnh tại tầng thứ m giữa 2 thời điểm t-1 và t được tính riêng cho phe mua và phe bán:

Công thức (5a) Dòng lệnh Mua:  ΔOFImbid=+qm,tbidnếu Pm,tbid>Pm,t-1bidqm,tbid-qm,t-1bidnếu Pm,tbid=Pm,t-1bid-qm,t-1bidnếu Pm,tbid<Pm,t-1bid

Công thức (5b) Dòng lệnh Bán:  ΔOFImask=-qm,tasknếu Pm,task<Pm,t-1ask-(qm,task-qm,t-1ask)nếu Pm,task=Pm,t-1ask+qm,t-1asknếu Pm,task>Pm,t-1ask

Công thức (5c) OFI tầng m:  OFIm,t=ΔOFImbid-ΔOFImask

Vector MLOFI gồm M tầng (M=10):

Công thức (6) Vector MLOFI:  MLOFIt=(OFI1,tOFI2,t…OFIM,t

### 5. Gán nhãn Dự báo Hướng giá ngắn hạn (Price Direction Target)

Định nghĩa hướng dịch chuyển của mid-price sau chân trời h (h = 10s hoặc 100 sự kiện) với ngưỡng lọc nhiễu delta:

Công thức (7) Nhãn Hướng Giá:  yt,h=+1 (Tăng)khi mt+h-mt>δ0 (Đi ngang)khi |mt+h-mt|≤δ-1 (Giảm)khi mt+h-mt<-δ

### 6. Mô hình Rủi ro / Căng thẳng thanh khoản (Liquidity Stress Target)

Trạng thái căng thẳng thanh khoản xuất hiện khi Spread dãn rộng vượt phân vị 95% của lịch sử trượt gần nhất:

Công thức (8) Nhãn Stress Nhị phân:  Stresst+h=1Spreadt+h>Q0.95(Spread)

Mô hình học máy dự báo xác suất căng thẳng thanh khoản xảy ra trong tương lai:

Công thức (9) Xác suất Stress:  PStresst+h=1∣LOBt,MLOFIt,Tradest

### 7. Chỉ báo Rủi ro thanh khoản lý thuyết (Avellaneda-Stoikov 2008)

Khoảng chênh lệch Spread tối ưu lý thuyết của nhà tạo lập thị trường ứng với mức độ né tránh rủi ro gamma và biến động sigma:

Công thức (10) Optimal Spread lý thuyết:  δ*=1γln1γk+12γσ2(T-t)

Chỉ số độ lệch căng thẳng vi mô (Stress Ratio):

Công thức (11) Tỷ lệ Stress vi mô:  StressRatiot=Spreadthực_tếδ*

Khi StressRatio > 1.5, thị trường đang giãn spread vượt mức chấp nhận rủi ro của Market Maker -> Kích hoạt cảnh báo Stress sớm.

### 8. Mô hình Lợi suất ngắn hạn & Phân tích tác động của Rủi ro thanh khoản

Tỷ suất sinh lời ngắn hạn thực tế của mid-price sau chân trời h:

Công thức (12) Lợi suất ngắn hạn:  Rt,h=mt+h-mtmt

Mô hình kinh tế lượng phân tích tác động tương hỗ giữa Dòng lệnh (MLOFI) và Căng thẳng thanh khoản (Stress) lên Lợi suất:

Công thức (13) Hồi quy Tác động Lợi suất:  Rt,h=β0+β1·OBIt+β2·MLOFI1,t+β3·Stresst+β4·(MLOFI1,t×Stresst)+εt

Ý nghĩa kinh tế: Hệ số beta_4 đo lường mức độ suy giảm lợi suất do hiện tượng trượt giá (Slippage) khi thanh khoản bị gãy.

Mô phỏng Lợi suất giao dịch thực tế có tính phí sàn và chênh lệch Spread (Backtest Net PnL):

Công thức (14) Lợi suất ròng thực tế:  NetPnL=∑1y=+1·bt+h1-at1at1-2·fee+1y=-1·bt1-at+h1bt1-2·fee

## 3.5. Danh sách các đầu việc chi tiết phải thực hiện

Viết module 'microstructure_math.py': Lập trình chính xác các công thức giải tích (1) đến (6) để biến đổi dữ liệu raw thành ma trận đặc trưng vi mô.

Viết module 'labeler.py': Tính toán forward return (12), gán nhãn hướng giá (7) và gán nhãn rủi ro thanh khoản (8).

Viết module 'train_direction.py': Huấn luyện Logistic Regression và XGBoost Classifier đa lớp (3-class: Up, Flat, Down). Cân bằng trọng số class weight. Lưu model ra 'models/model_direction.pkl'.

Viết module 'train_stress.py': Huấn luyện mô hình xác suất Stress (9). Cân chỉnh xác suất với CalibratedClassifierCV. Lưu model ra 'models/model_stress.pkl'.

Viết module 'return_analysis.py': Ước lượng hồi quy (13), phân tích sự suy giảm lợi suất khi có Stress, chạy mô phỏng Net PnL (14). Xuất báo cáo 'outputs/tables/stress_impact_on_returns.csv'.

Viết module 'evaluate_walkforward.py': Thực hiện Walk-forward validation (chia 5 cửa sổ thời gian tịnh tiến). Tính F1-score, Balanced Accuracy, MCC, Brier score. Xuất các bảng số liệu ra 'outputs/tables/'.

Vẽ đồ thị học thuật: Ma trận nhầm lẫn, Reliability diagram, Biểu đồ phân phối lợi suất khi Stress vs Bình thường. Lưu vào 'outputs/figures/'.

Viết class 'ModelInference' trong 'predictor.py': Tải sẵn các model .pkl, nhận 1 dòng đặc trưng và trả về kết quả dự báo trong < 5 mili-giây.

## 3.6. Tiêu chuẩn bàn giao & Interface Contract của Task 2

Task 2 bàn giao 3 thành phần cốt lõi:

1. Các mô hình đóng gói trong 'models/':

'models/model_direction.pkl' và 'models/model_stress.pkl'.

2. Class suy luận trực tiếp: 'src/task2_models/predictor.py'

class ModelInference:

def __init__(self, model_dir='models/'): ...

def predict_one(self, features_dict: dict) -> dict:

# Trả về kết quả dự báo tức thì dạng dict:

# {

#   'p_up': float, 'p_flat': float, 'p_down': float,

#   'predicted_direction': int (+1, 0, -1),

#   'p_stress': float (0.0 - 1.0),

#   'is_stress_warning': bool (True nếu p_stress > 0.7),

#   'stress_ratio': float (Spread thực tế / δ*),

#   'expected_short_term_return_bps': float (Lợi suất kỳ vọng)

# }

3. Bảng biểu số liệu cho Báo cáo APA7: Toàn bộ file trong 'outputs/tables/' và 'outputs/figures/'.

## 3.7. Yêu cầu tạo biên bản bàn giao: 'src/task2_models/README_TASK_2.md'

Task 2 hoàn thành bắt buộc phải tạo file README_TASK_2.md giải thích rõ phương pháp chọn delta, bảng kết quả Walk-forward, và hướng dẫn test hàm predict_one.

# PHẦN 4: ĐẶC TẢ CHI TIẾT TASK 3 – STREAMLIT REAL-TIME DASHBOARD

## 4.1. Phân vai & Trách nhiệm

Người phụ trách: Kỹ sư Giao diện & Trực quan hóa Dữ liệu (Frontend / Dashboard Engineer)
Phạm vi thư mục: src/task3_dashboard/
Mục tiêu cốt lõi: Thiết kế bảng điều khiển tài chính (Financial Terminal / Stress Meter) cập nhật thời gian thực, giao diện chuyên nghiệp, đồ họa mượt mà, độ trễ cực thấp.

## 4.2. Yêu cầu của Thầy được giao cho Task 3 (Blueprint 05)

Mục 4.2: Xây dựng sản phẩm hoàn chỉnh mang tên 'Liquidity Stress Meter'.

Hiển thị đầy đủ các thông tin: Cặp giao dịch BTC/USDT, Spread hiện tại, Depth Imbalance (OBI), OFI, Xác suất P(Up), P(Flat), P(Down) và Liquidity-stress probability.

Hỗ trợ cả 2 chế độ: Chế độ Real-time stream qua WebSocket và Chế độ Replay dữ liệu lịch sử.

Trực quan hóa độ sâu sổ lệnh LOB Heatmap theo thời gian thực.

## 4.3. Danh sách các đầu việc chi tiết phải thực hiện

Viết module 'mock_streamer.py': Tự động sinh dữ liệu giả lập chuẩn cấu trúc của Task 1 và Task 2 (fake LOB 20 tầng, fake probabilities) để Task 3 có thể tự code, tự chạy và test UI 100% độc lập mà không cần chờ Task 1 hay Task 2.

Thiết kế bố cục Dashboard chính trong 'app.py' bằng Streamlit phân chia thành 2 cột cân đối:

- Cột trái (Vi cấu trúc sổ lệnh): Thẻ chỉ số Giá Mid, Spread, Tỷ lệ OBI; Biểu đồ thanh ngang 20 tầng lệnh chờ (Bids xanh / Asks đỏ); Biểu đồ nhiệt LOB Heatmap biểu diễn biến động độ dày sổ lệnh theo thời gian.

- Cột phải (Dự báo & Rủi ro thanh khoản): Đồng hồ Liquidity Stress Meter (Gauge Chart bán nguyệt chuyển màu Xanh/Vàng/Đỏ); 3 thanh đo xác suất P(Up)/P(Flat)/P(Down); Hộp cảnh báo trượt giá tức thì (Live Slippage Alert); Biểu đồ diễn biến lợi suất ngắn hạn.

Viết component 'depth_heatmap.py': Sử dụng thư viện Plotly dựng đồ thị nhiệt LOB Depth biến thiên mượt mà.

Viết component 'stress_meter.py': Dựng đồng hồ đo áp lực thanh khoản từ 0% đến 100%, đổi màu trực quan khi vượt ngưỡng an toàn.

Tạo nút chuyển đổi nguồn dữ liệu: 'Nguồn: Giả lập (Mock)' hoặc 'Nguồn: Live WebSocket Binance'.

## 4.4. Tiêu chuẩn bàn giao & Interface Contract của Task 3

Task 3 bàn giao ứng dụng web chạy mượt mà qua lệnh Streamlit:

streamlit run src/task3_dashboard/app.py

# Yêu cầu: Màn hình không bị giật lag, tự động cập nhật mỗi 100ms - 500ms.

## 4.5. Yêu cầu tạo biên bản bàn giao: 'src/task3_dashboard/README_TASK_3.md'

Task 3 kết thúc phải tạo file README_TASK_3.md kèm ảnh chụp các widget và hướng dẫn thao tác.

# PHẦN 5: QUY TRÌNH TÍCH HỢP HỆ THỐNG (DÀNH CHO BẠN & AI THỨ 4)

Sau khi cả 3 Task hoàn thành độc lập và đã có đủ 3 file README, quy trình kết nối chỉ mất 15 phút:

## Bước 1: Chạy kiểm tra độc lập từng module

# 1. Test truyền dẫn Task 1:

python -m src.task1_data.websocket_streamer

# 2. Test dự báo Task 2:

python -m src.task2_models.predictor

# 3. Test giao diện Task 3:

streamlit run src/task3_dashboard/app.py

## Bước 2: Thay thế Mock Data bằng luồng thật trong app.py

Mở file 'src/task3_dashboard/app.py', thay đổi đoạn code nạp nguồn thành:

from src.task1_data.websocket_streamer import BinanceLOBStreamer

from src.task2_models.microstructure_math import calculate_all_features

from src.task2_models.predictor import ModelInference

streamer = BinanceLOBStreamer(symbol='BTCUSDT')

predictor = ModelInference(model_dir='models/')

streamer.start()

# Vòng lặp cập nhật Live trên Streamlit:

while True:

data = streamer.get_latest_data()

if data is not None:

features = calculate_all_features(data)

preds = predictor.predict_one(features)

update_ui_components(data, features, preds)

time.sleep(0.1)

## Bước 3: Tổng hợp sản phẩm bàn giao cho Thầy

| STT | Hạng mục bàn giao | Thư mục lưu trữ | Ý nghĩa đánh giá |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Source code hoàn chỉnh | Toàn bộ thư mục project/ | Đánh giá chất lượng lập trình |
| 2 | Dashboard Real-time chạy live | Lệnh: streamlit run src/task3_dashboard/app.py | Sản phẩm thực tế buổi bảo vệ |
| 3 | Bảng biểu định lượng (CSV) | outputs/tables/*.csv | Số liệu thực chứng đưa vào bài báo |
| 4 | Đồ thị nghiên cứu vi mô (PNG) | outputs/figures/*.png | Minh chứng trực quan chuẩn APA7 |
| 5 | 3 Biên bản bàn giao Task | src/task*/README_TASK_*.md | Minh chứng quy trình làm việc nhóm |

## 5.4. Hướng dẫn chi tiết cách nạp Prompt cho từng AI Local

Khi mở AI cho Task 1: Copy Phần 1 và Phần 2 của tài liệu này vào prompt. Nạp kèm file 'Multi-Level Order-Flow Imbalance...'. Dặn nó chỉ code trong 'src/task1_data/' và tuyệt đối không đụng đến model hay UI.

Khi mở AI cho Task 2: Copy Phần 1 và Phần 3 vào prompt. Nạp kèm 2 file PDF của Oxford và Avellaneda-Stoikov. Dặn nó tập trung toàn lực vào các công thức giải tích vi cấu trúc, mô hình dự báo hướng giá, stress và phân tích lợi suất ngắn hạn.

Khi mở AI cho Task 3: Copy Phần 1 và Phần 4 vào prompt. Dặn nó viết ngay mock_streamer.py để dựng UI Streamlit đẹp mắt, hoàn thiện đầy đủ Heatmap và Stress Meter.

Mỗi AI trước khi kết thúc bắt buộc phải tự sinh file README_TASK_X.md tổng kết.